# Arquitetura do novo Console Azion

Nova geração do Console Azion em Nuxt, construída junto com o novo Design System, com arquitetura desenhada para manutenibilidade, performance e segurança.

| Campo | Conteúdo |
| --- | --- |
| Natureza | Arquitetura-alvo para um Console novo. Não descreve o azion-console-kit. |
| Motivador | O novo Design System exige reconstruir a camada de apresentação de todo o Console. É a janela para corrigir o que nunca foi desenhado. |
| Problema | O projeto atual não foi pensado para manutenibilidade, performance nem segurança. Cresceu por convenção, e convenção sem enforcement diverge. |
| Papel do kit | Baseline medida. Cada afirmação da seção 1 tem contagem no repositório. |
| Fora de escopo | Contratos finais de backend, fornecedor de flags, migração de dados. |
| Convenção | Blocos marcados [PROPOSTO] são desenho. [OBSERVADO] descreve o kit atual, verificado em código. [PENDENTE] marca decisão em aberto. |

TESE Manutenibilidade, performance e segurança são propriedades de arquitetura, não de esforço individual. Nenhuma das três se obtém por convenção: hoje a camada de serviços tem três padrões coexistindo e cada tela remonta a própria moldura. A arquitetura proposta dá a cada decisão um dono, um lugar, e um teste que falha no CI quando a decisão é contornada.

# 1. Por que estamos indo por este caminho

O gatilho é o novo Design System: ele exige reconstruir a camada de apresentação de todo o Console. Isso abre a janela para corrigir a causa raiz, que não está em nenhuma feature.

O projeto atual não foi desenhado para manutenibilidade, performance e segurança. Cresceu por convenção, e convenção sem verificação automática diverge. As quatro subseções abaixo medem essa divergência em quatro subsistemas, e indicam qual dos três atributos cada achado compromete.

| Subsistema | O que mede | Atributos afetados |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Camada de serviços | Como uma chamada de dados é escrita. | manutenibilidade |
| 1.2 Apresentação e ações | Como uma tela é montada e como as ações aparecem. | manutenibilidade e performance |
| 1.3 Credencial e sessão | Como a identidade do usuário viaja e é validada. | segurança |
| 1.4 Roteamento de rede | Como a URL de uma chamada é composta. | manutenibilidade e segurança |

O VERSIONAMENTO É A PROVA, NÃO O ALVO Entregue recentemente, resolveu suportar ciclo de vida versionado em todos os resources com esforço mínimo e sem drift, e cumpriu o papel. É o único subsistema que já tem dono único, contrato explícito e verificação automática — e por isso não divergiu. Serve de modelo para os quatro subsistemas abaixo.

## 1.1 Camada de serviços

| Achado | Medida no repositório | Consequência |
| --- | --- | --- |
| Três padrões coexistindo | 145 arquivos no padrão funcional legado, 63 classes estendendo a base, 6 híbridos que vivem na v2 mas exportam função solta | Quem escreve um resource novo escolhe entre três estilos. Nenhum é errado, então todos persistem, e a escolha depende de qual arquivo foi aberto primeiro. |
| Acesso a dados dentro do componente | 206 views importam service diretamente; as dez maiores views têm de 814 a 1.456 linhas | Formulário, validação, chamada de API e regra de exibição no mesmo arquivo. Não existe unidade testável menor que a tela. |
| Invalidação de cache espalhada | invalidações manuais distribuídas pelo código, sem dono | Refetch redundante, e nenhuma camada sabe o que precisa ser invalidado depois de uma mutação. |

## 1.2 Apresentação e ações

| Achado | Medida no repositório | Consequência |
| --- | --- | --- |
| Cada tela remonta a própria moldura | 29 ListViews importam o mesmo par de templates de chrome; 114 de 437 views montam ContentBlock diretamente | Cabeçalho, navegação e barra de ações divergem por tela, e corrigir exige tocar em todas. Navegar remonta chrome que deveria permanecer estável. |
| Ações declaradas tela por tela | 45 views declaram o próprio array de ações; 44 reimplementam a exclusão; 25 embutem o service dentro do objeto da ação | A mesma ação é reescrita por resource, com rótulo e comportamento ligeiramente diferentes. |
| Ações não derivadas de estado nem de permissão | o conjunto completo é montado independentemente do que pode ser executado | Custo pago no bundle e no primeiro render para ações que o usuário não pode acionar. |

## 1.3 Credencial e sessão

| Achado | Consequência |
| --- | --- |
| A reescrita de cookie na borda descarta o atributo HttpOnly | Credencial de longa duração fica legível por JavaScript. |
| Credencial escolhida por efeito colateral em estado global | O cliente HTTP é reconfigurado a cada requisição, e o modo ativo não é auditável. |
| Ausência de interceptor de resposta | A expiração só é percebida quando o usuário navega. |
| Booleano em armazenamento local como porteiro de rota | Controle de acesso apoiado em valor que o próprio cliente controla. |
| Logout não limpa cache nem estado do cliente | Dados da sessão anterior permanecem acessíveis depois de sair. |
| Identidade e feature flag resolvidas no cliente, em cascata | Requisições bloqueantes antes do primeiro pixel, porque nada chega resolvido no HTML. |

## 1.4 Roteamento de rede

Os três subsistemas anteriores divergem dentro da aplicação. Este divergiu na URL — a fronteira com o edge e com o backend. A pergunta que a subseção responde é: quantos lugares podem decidir para onde uma chamada vai, e o que acontece quando eles discordam.

Figura 1 — As três decisões que compõem uma URL hoje, e as contagens de cada uma.

| Achado | Consequência |
| --- | --- |
| Sete mecanismos podem definir o prefixo de uma chamada | Quem escreve um service novo escolhe entre sete lugares. Nenhum é errado, então todos persistem. |
| Oito formas de URL, nenhuma canônica | Não existe forma correta a copiar. A escolha depende de qual arquivo foi aberto primeiro. |
| Tabela de roteamento duplicada, com precedência oposta | Um prefixo novo precisa ser escrito duas vezes, em posições invertidas, e nenhum teste falha se só uma for editada. |
| Quatro prefixos alcançam o mesmo host | O destino de uma chamada não é legível na própria chamada. |
| Versão declarada três vezes, em desacordo | Uma chamada a v4 sai e chega afirmando versão 3. |
| Host de infraestrutura dentro do código de domínio | Trocar um host exige editar arquivos de service. |
| O mesmo domínio alcançado por três URLs, em dois backends | Saber onde uma chamada chega exige conhecer regras de edge que não estão escritas no repositório. |

O PADRÃO SE REPETE NOS QUATRO SUBSISTEMAS Em todos os casos a decisão certa existe em algum lugar do código — mas sem dono único e sem enforcement. Então cada feature re-decide, e o sistema diverge. Não é falta de cuidado: é ausência de arquitetura que torne a decisão obrigatória.

# 2. Arquitetura-alvo

O Console novo é uma aplicação Nuxt consumindo o Azion WebKit como foundation visual. A AppShell deixa de ser algo que cada tela remonta e passa a ser a moldura única: ela resolve sessão, navegação e contexto, e é ela que carrega a Shell de resource — Default ou Version. As Shells não são o topo da hierarquia; são conteúdo da AppShell.

Isso inverte a ordem atual. Hoje a tela é a unidade e o chrome é detalhe dela. No alvo, a moldura é a unidade e a tela é conteúdo. Como a moldura é a mesma, as duas Shells podem ter a mesma estrutura interna e diferir apenas na máquina de estados e no conjunto de ações.

Figura 2 — As quatro fases de execução e o que é decidido em cada uma.

A aplicação tem quatro andares. No topo o domínio, uma pasta por seção do Console. Abaixo o módulo core, com todas as capacidades compartilhadas. Depois a fundação — design system, cache e servidor. Na base, as APIs. O módulo versioning fica ao lado do core, consumindo os mesmos contratos. São diretórios com fronteira de lint, não Nuxt Layers.

| Andar | O que contém | Regra |
| --- | --- | --- |
| Domínio — app/resources/ | Editor, schema de validação e adapters por versão de API — uma pasta por seção. | Conhece apenas os contratos do core e o design system. |
| Módulo core — app/core/ | AppShell, ShellResolver, DefaultShell, contratos tipados, ResourceService, cliente HTTP, AuthStrategy, guards e constantes de configuração. | Nunca importa domínio. O lint quebra o build. |
| Módulo versioning — app/versioning/ | VersionShell, a matriz de estados como módulo puro, e os componentes de ação: barra, diálogos e badge de estado. | Pluga nos mesmos contratos, sem tocar o core. |
| Fundação | @aziontech/webkit com theme e icons, TanStack Query, Nitro na Azion Edge. | Não conhece resource nem sessão. |
| Externo | API da plataforma em v3, v4 e v6; API de autenticação e SSO. | Alcançada somente por apiFetch. |

AS DUAS DECISÕES CENTRAIS resolveMode() decide o modo e o ShellResolver o aplica; AuthStrategy define onde a credencial é colocada na requisição. Tudo o mais é consequência de uma dessas duas. A única ligação do core com o domínio e ambas passam a ter um único lugar, em vez de serem re-decididas por feature.

## 2.1 Os componentes do core

| Componente | Responsabilidade | Não pode |
| --- | --- | --- |
| AppShell | Moldura das telas de navegação: header, menu, sessão e contexto de conta. | Conhecer o ciclo de vida de um resource. |
| DefaultShell | Modos new e default: criar, editar e salvar direto. | Assumir que é um caminho legado — é modo permanente. |
| ShellResolver | Aplica resolveMode() e monta a Shell correspondente. Único ponto onde a decisão é aplicada. | Montar URL ou conhecer endpoint. |
| VersionShell | Ciclo de vida da versão, no modo versioned. | Viver no core; vive em app/versioning. |
| contratos tipados | A fachada canônica que todo serviço satisfaz. | Conter lógica. |
| ResourceService | Fluxo fixo: chama a API, passa pelo adapter, invalida o cache. | Conhecer Shell, componente ou feature flag. |
| apiFetch + ApiError | Único cliente HTTP: URL por versão, credencial e correlação. | Ser chamado por uma tela. |
| AuthStrategy | Interface única de credencial; implementação escolhida por constante. | Ser estado global mutável. |
| constantes de config | Todo default num só lugar: estratégia de auth, cache, limites. | Rodar em runtime. |

# 3. Modo e contexto do resource

Toda a diferença entre operar no modo default e operar sobre uma versão cabe num tipo. O modo é passado ao serviço como parâmetro, e o serviço deriva a URL, a chave de cache e o payload a partir dele.

Figura 3 — Um contrato de serviço, dois modos, consumidores agnósticos.

[PROPOSTO] O modo é um tipo, não um booleano espalhado TYPESCRIPT 1 // Dois eixos separados. O modo decide a Shell; a referencia identifica. 2 export type ShellMode = 'create' ¦ 'default' ¦ 'versioned' 3 4 export interface ResourceRef { 5 resourceId?: Id // ausente em create 6 versionId?: Id // presente somente em versioned 7 } 8 9 // A Shell e DERIVADA do modo. Duas Shells para tres modos. 10 export const shellFor = (mode: ShellMode) => 11 mode === 'versioned' ? VersionShell : DefaultShell 12 13 // A URL, a queryKey e o payload derivam de modo + referencia, 14 // em um lugar so. 15 export const resourcePath = (mode: ShellMode, ref: ResourceRef, base: string) => 16 mode === 'versioned' 17 ? `${base}/${ref.resourceId}/versions/${ref.versionId}` 18 : `${base}/${ref.resourceId ?? ''}`

[PROPOSTO] As capacidades caem do modo TYPESCRIPT 1 // Criar nao e uma Shell: e um modo. O editor, o schema e a validacao 2 // sao os mesmos; o que muda e a acao disponivel. 3 // 4 // 'create' -> { create } 5 // 'default' -> { save, remove? } 6 // 'versioned' -> o ciclo completo, por estado

POR QUE NÃO EXISTE UMA SHELL DE CRIAÇÃO Uma tela de criação usa o mesmo editor, o mesmo schema e a mesma validação de uma tela de edição. A única diferença é a ação: create em vez de save, e ausência de estado e histórico. Uma Shell só para isso teria a mesma anatomia da DefaultShell com uma ação diferente, e passaria a existir um terceiro componente para manter em sincronia com os outros dois.

E POR QUE LOGIN NÃO É UMA SHELL Login acontece fora da AppShell: não há sessão, não há conta, não há navegação. É ausência de moldura, não uma moldura diferente — em Nuxt, uma página com outro layout.

POR QUE UM TIPO E NÃO UM BOOLEANO Um booleano isVersioned espalha a decisão por cada chamada e não diz qual Shell montar. Um enum de três valores concentra a decisão num lugar, é exaustivo para o compilador — esquecer um modo é erro de compilação — e shellFor(mode) fica uma linha.

## 3.1 O contexto que a Shell provê

O modo não é passado de mão em mão. Ele é um campo do contexto do resource — um único contrato que a Shell provê e o miolo consome. Miolo aqui é o que está sendo operado: o editor, as tabs, as listagens de sub-recurso. A Shell troca o miolo mantendo o contrato.

[PROPOSTO] Um símbolo, um contrato, defaults seguros TYPESCRIPT 1 export const RESOURCE_CONTEXT = Symbol('resourceContext') 2 3 export interface ResourceContext<TEntity> { 4 mode: Readonly<Ref<ShellMode>> // o que a Shell decidiu 5 ref: Readonly<Ref<ResourceRef>> // o que esta sendo operado 6 resource: Readonly<Ref<TEntity ¦ null>> // o miolo em operacao 7 service: ResourceService<TEntity> // com modo e referencia ja fixados 8 state: Readonly<Ref<State>> // um estado na Default, o ciclo na Version 9 readOnly: Readonly<Ref<boolean>> 10 actions: Readonly<Ref<ActionKey[]>> // estado ∩ capacidade declarada 11 permissions: PermissionContext 12 dispatch(action: ActionKey, payload?: unknown): Promise<void> 13 } 14 15 // Defaults seguros: o componente funciona fora de uma Shell. 16 export const useResourceContext = <T>() => 17 inject<ResourceContext<T>>(RESOURCE_CONTEXT, DEFAULT_CONTEXT)

| Campo | DefaultShell provê | VersionShell provê |
| --- | --- | --- |
| mode | 'create' ou 'default' | 'versioned' |
| ref | { resourceId } — ausente em create | { resourceId, versionId } |
| resource | a entidade efetiva | a versão em foco |
| service | com modo default fixado | com modo versionado fixado |
| state | um estado editável | o ciclo de vida completo |
| readOnly | falso, exceto sem permissão | derivado do estado da versão |
| actions | create no modo 'create'; save no 'default' | estado ∩ capacidade declarada |
| dispatch | executa e reflete o resultado | executa, acompanha job e recomputa estado |

POR QUE UM SÍMBOLO E NÃO UMA CHAVE POR RESOURCE No Console atual o resource é provido por string — uma chave diferente por seção — então o componente precisa saber de qual resource é filho para injetar. Com um símbolo único, o miolo consome o contexto sem saber em qual resource nem em qual Shell está.

O QUE O CONTEXTO RESOLVE ALÉM DA SIMETRIA Trocar de versão, ou de conta, passa a ser prover um contexto novo — não remontar a árvore. No Console atual o remount forçado por chave é obrigatório porque os identificadores são capturados por valor na montagem, e o custo é perder o estado da interface.

DEFAULTS SEGUROS SÃO O CAMINHO DE MIGRAÇÃO Um componente que consome o contexto fora de qualquer Shell recebe estado editável e nenhuma ação. Isso permite migrar tela por tela sem quebrar o que ainda não foi migrado — é a mesma propriedade que o versionamento usou para conviver com o fluxo legado.

# 4. Contrato de serviço

Todo serviço de resource satisfaz o mesmo contrato. O que muda entre um resource e outro é o transform de payload; o que muda entre modos é a URL e a chave de cache — e ambos derivam do modo, não de código duplicado.

[PROPOSTO] Um contrato; modo e referência são os dois primeiros parâmetros TYPESCRIPT 1 export interface ResourceService<T, P = unknown> { 2 list(mode: ShellMode, ref: ResourceRef, params?: ListParams): Promise<Page<T>> 3 load(mode: ShellMode, ref: ResourceRef, id: Id): Promise<T> 4 create(mode: ShellMode, ref: ResourceRef, payload: P): Promise<{ id: Id }> 5 edit(mode: ShellMode, ref: ResourceRef, id: Id, payload: P): Promise<void> 6 remove(mode: ShellMode, ref: ResourceRef, id: Id): Promise<void> 7 }

O consumidor não passa modo nem referência: o core os fixa uma vez, na montagem, e devolve a mesma fachada sem os dois primeiros parâmetros. É isso que permite a mesma listagem de sub-recurso funcionar na DefaultShell e na VersionShell sem uma linha de diferença.

[PROPOSTO] O core fixa; o consumidor apenas chama TYPESCRIPT 1 // core: fixa modo e referencia uma vez, na montagem. 2 export const useResourceService = <T, P>( 3 svc: ResourceService<T, P>, 4 mode: ShellMode, 5 ref: ResourceRef 6 ) => ({ 7 list: (params?: ListParams) => svc.list(mode, ref, params), 8 load: (id: Id) => svc.load(mode, ref, id), 9 create: (payload: P) => svc.create(mode, ref, payload), 10 edit: (id: Id, payload: P) => svc.edit(mode, ref, id, payload), 11 remove: (id: Id) => svc.remove(mode, ref, id) 12 }) 13 14 // Consumidor, dentro de qualquer Shell: 15 const rules = useResourceService(rulesEngineService, mode, ref) 16 17 await rules.list({ page: 1 }) // a URL sai certa nos tres modos 18 await rules.create(payload)

POR QUE NÃO EXISTE UM TIPO PARA A FACHADA LIGADA Uma versão anterior deste documento chamava o retorno acima de BoundService, com tipo próprio. Foi removido: o nome descrevia a técnica — aplicação parcial — e não um papel, e sugeria que existem duas classes de service quando existe uma. Se for necessário nomear o tipo, ele é derivado do contrato e é utilitário de TypeScript, não peça de arquitetura.

## 4.1 A URL é declaração, não literal

A subseção 1.4 mede sete mecanismos capazes de definir o prefixo de uma chamada. A resposta não é escolher um dos sete: é remover a possibilidade de escrever URL. O resource declara de qual serviço depende; quem monta o caminho é o cliente HTTP, num lugar só.

[PROPOSTO] Um registro de serviços; o resource referencia, não escreve TYPESCRIPT 1 // app/core/config/services.ts 2 // Fonte unica. Cada entrada e um servico de backend, com seu contrato. 3 export const SERVICES = { 4 platform: { 5 /** origem: NUXT_PUBLIC_PLATFORM_BASE ¦ exemplo: 'https://api.exemplo.com' */ 6 base: '', 7 /** Contrato aceito por este servico. Vai no cabecalho, nao no path. */ 8 contract: 'v4' 9 }, 10 deployment: { base: '', contract: 'v4' }, 11 identity: { base: '', contract: 'v4' } 12 } as const 13 14 export type ServiceKey = keyof typeof SERVICES

[PROPOSTO] O resource referencia o serviço e o recurso — nada mais TYPESCRIPT 1 // app/resources/applications/application-service.ts 2 export const applicationService = defineResourceService({ 3 service: 'platform', // chave do registro, nao URL 4 resource: 'applications', // nome do recurso, nao caminho 5 transform: applicationTransform 6 }) 7 8 // O cliente HTTP monta: base do servico + contrato + recurso + modo/referencia. 9 // Nenhum arquivo de resource concatena string de caminho.

| Regra | O que ela elimina |
| --- | --- |
| Nenhum arquivo fora de config declara base ou prefixo | As 87 declarações em quatro grafias e os 70 overrides no call site. |
| Nenhum arquivo de resource concatena caminho | Os 49 helpers de base e as oito formas de URL. |
| O contrato vai no cabeçalho, declarado por serviço | A versão repetida no caminho em 70 arquivos e o desacordo entre as três declarações. |
| Host de infraestrutura só existe no registro | Prefixo de serviço embutido em string de domínio. |

POR QUE O CONTRATO VAI NO CABEÇALHO E NÃO NO CAMINHO Hoje a versão é afirmada no caminho, no cabeçalho padrão do cliente e numa regra de edge — e as três discordam. Declarar por serviço, num lugar, e enviar como cabeçalho torna o desacordo impossível: existe uma única afirmação. E o caminho volta a identificar o recurso, não a geração de código que o escreveu.

## 4.2 Uma fonte para a tabela de roteamento

Hoje a tradução de prefixo para origem existe duas vezes, escrita à mão, com precedência oposta entre desenvolvimento e produção. Nenhum teste falha se apenas uma for editada.

| Hoje | Proposto |
| --- | --- |
| Duas tabelas escritas à mão, em arquivos diferentes | Uma fonte: o registro de serviços. As duas configs passam a ser artefato gerado. |
| Precedência invertida entre os ambientes, como conhecimento tácito | A geração ordena cada arquivo conforme a semântica dele. A ordem deixa de ser responsabilidade de quem edita. |
| Nenhuma verificação de acordo entre as duas | Teste que compara o artefato gerado com o versionado e falha no CI se divergirem. |
| Entradas mortas mantidas como se estivessem ativas | Entrada sem serviço correspondente no registro não é gerada. |

POR QUE GERAR EM VEZ DE DOCUMENTAR Documentar a precedência invertida transforma o problema em conhecimento que alguém precisa lembrar. Gerar os dois arquivos a partir de uma fonte torna o erro inexprimível — e a verificação no CI garante que ninguém edite o artefato em vez da fonte.

DEPENDÊNCIA COM O REPOSITÓRIO DE INFRAESTRUTURA A config de produção pertence ao deploy, que vive em outro repositório. Então o registro de serviços é a fonte, e o repositório de infraestrutura consome o artefato gerado — não o contrário. Isso precisa ser acordado com infraestrutura antes da fase 3 do plano.

EXTENSÕES SÃO DECLARADAS, NÃO IMPROVISADAS Sub-recursos com operações fora do CRUD — reordenar, mover de fase, publicar em lote — declaram uma extensão tipada do contrato em vez de ganharem métodos com assinatura própria. No Console atual existe um sub-recurso com seis métodos de assinatura própria, e é nele que a facade genérica deixa de funcionar: aquele ponto voltou a ser tradução manual de assinaturas.

# 5. As duas Shells

A Shell é responsável por três coisas: prover o modo, expor as ações válidas para o estado atual, e hospedar o editor do resource. As duas implementações compartilham a anatomia e diferem apenas na máquina de estados e no conjunto de capacidades.

Figura 4 — Anatomia compartilhada e o que efetivamente difere entre as Shells.

| Aspecto | DefaultShell | VersionShell |
| --- | --- | --- |
| Modos que atende | create e default | versioned |
| Modo provido no contexto | 'create' ou 'default' | 'versioned', mais o versionId na referência |
| Modelos de configuração | v3 e v4 | v6 |
| Máquina de estados | trivial: um estado editável | draft, build, ready e derivados |
| Ações | save | por estado e por capability do resource |
| Semântica de save | efetiva a configuração | grava rascunho da versão |
| Histórico e diff | não expõe | expõe |
| Editor do resource | o mesmo componente | o mesmo componente |

A MÁQUINA DE ESTADOS É PARÂMETRO, NÃO BIFURCAÇÃO A DefaultShell não é um caso especial nem um caminho legado: é a Shell cuja máquina de estados tem um único estado. Isso mantém uma anatomia só e impede que as duas experiências divirjam com o tempo.

# 6. Como a Shell sabe quais ações mostrar

Uma Shell só pode oferecer ações válidas. Duas coisas determinam validade, e são independentes: o estado em que a coisa está, e se o resource de fato implementa aquela ação. Uma versão em build não aceita edição por causa do estado; um resource sem suporte a arquivamento não oferece Archive por causa da implementação.

A dificuldade é que a Shell é genérica e o resource é específico. A Shell não pode importar código de resource — se pudesse, cada resource novo mexeria na Shell. Então ela precisa descobrir o que o resource sabe fazer sem conhecê-lo.

## 6.1 Como o Console atual resolve — e o que é um barramento

O Console atual usa um barramento de comandos. Vale explicar, porque é o mecanismo que vamos substituir e o termo não é autoexplicativo.

Um barramento de comandos é um objeto central onde um componente interno registra funções sob um nome — "SAVE", "ARCHIVE" — e onde outro componente dispara aquele nome sem saber quem vai atender. A Shell emite "ARCHIVE"; quem registrou responde. É uma inversão de dependência: a Shell depende do barramento, nunca do resource.

A Shell então cruza duas listas: as ações que o estado atual permite e as que foram registradas no barramento. O que estiver nas duas é o que aparece na tela. Esse cruzamento é a ideia certa e nós mantemos. O barramento por nome é o que trocamos.

| Problema do barramento por nome | Consequência | Na fundação |
| --- | --- | --- |
| O registro é uma tabela reativa cujo comportamento é sutil | Trocar o tipo de reatividade inverte o resultado: formulário válido fica com o botão desabilitado. O Console atual documenta isso como armadilha conhecida. | Objeto comum, sem estado reativo intermediário. |
| Disparar um nome sem quem atenda só falha executando | O erro aparece para o usuário, não para quem escreveu o código. | Método ausente é erro de compilação no ponto de uso. |
| Ação de navegação precisou virar comando com função vazia | Existe um comando que não faz nada, só para o cruzamento incluir o botão. O significado da ação fica espalhado em três arquivos. | Navegação não é capacidade e sai do conjunto. |
| Um nome por comando, validado só em execução | Renomear um comando não quebra o build; quebra a tela. | O nome é o nome do método, verificado pelo compilador. |

## 6.2 Onde vive o controle de estado

O conjunto de ações visíveis é o cruzamento de quatro coisas, e cada uma tem um dono diferente. Tratá-las como uma só é o que produz condicional espalhada.

| Elemento | O que é | Onde vive | Origem do valor |
| --- | --- | --- | --- |
| estado | draft, building, ready — ou novo e salvo | campo do ResourceContext | da API no modo versionado; do formulário no modo default |
| máquina de estados | função pura: estado → ações permitidas | módulo do dono da Shell | código, sem Vue e sem I/O |
| capacidades | o que o resource implementa | Adapter .vue do resource | presença do método no objeto |
| permissões | o que o usuário pode executar | AppContext.session | resolvido no bootstrap |

Cada Shell traz a sua máquina, e o módulo que possui a Shell é o que possui a máquina. A DefaultShell não é caso especial: é a Shell cuja máquina tem dois estados.

[PROPOSTO] Uma máquina por Shell, mesmo contrato TYPESCRIPT 1 // app/core/contracts/machine.ts — o contrato 2 export interface StateMachine<S extends string> { 3 initial: S 4 allowedActions(state: S): ActionKey[] // estado desconhecido -> [] 5 isEditable(state: S): boolean 6 } 7 8 // app/core/shells/default/machine.ts — dois estados 9 export const defaultMachine: StateMachine<'new' ¦ 'saved'> = { 10 initial: 'new', 11 allowedActions: (s) => (s === 'new' ? ['create'] : ['save', 'remove']), 12 isEditable: () => true 13 } 14 15 // app/versioning/machine.ts — o ciclo completo, modulo puro 16 export const versionMachine: StateMachine<VersionState> = { 17 initial: 'draft', 18 allowedActions: (s) => STATE_ACTIONS[s] ?? [], // FAIL-CLOSED 19 isEditable: (s) => s === 'draft' ¦¦ s === 'canceled' ¦¦ s === 'error' 20 }

O cruzamento é um só, compartilhado no core, e nenhuma Shell o reimplementa. Ele também separa o que não existe do que está momentaneamente impedido.

[PROPOSTO] O cruzamento, e a diferença entre ausente e desabilitado TYPESCRIPT 1 // app/core/shells/resolve-actions.ts 2 export const resolveActions = <S extends string>( 3 machine: StateMachine<S>, 4 state: S, 5 caps: ResourceCapabilities, 6 permissions: PermissionContext, 7 blocked: ActionKey[] // impedimentos momentaneos 8 ) => { 9 // VISIVEL: o estado permite E o resource implementa E o usuario pode. 10 const available = machine 11 .allowedActions(state) 12 .filter((a) => typeof caps[a] === 'function') 13 .filter((a) => permissions.can(permissionOf(a))) 14 15 // HABILITADO: visivel e sem impedimento momentaneo. 16 return { available, enabled: available.filter((a) => !blocked.includes(a)) } 17 }

| Situação | Botão | Por quê |
| --- | --- | --- |
| O estado não permite a ação | não é renderizado | Em building não existe Save. Mostrar desabilitado sugeriria que voltará a existir naquele estado. |
| O resource não implementa a ação | não é renderizado | Network List não tem promote. Não é impedimento — a ação não existe. |
| O usuário não tem permissão | não é renderizado | Coerente com o menu: o que não pode ser feito não é oferecido. |
| Formulário inválido | renderizado e desabilitado | A ação existe e o estado permite; falta o usuário corrigir. Esconder o botão faria o formulário parecer quebrado. |
| Operação assíncrona em curso | renderizado e desabilitado | Evita disparo duplicado sem alterar o conjunto de ações. |

POR QUE ESSA SEPARAÇÃO IMPORTA Sem ela, um formulário inválido faria o botão Save desaparecer — pior do que desabilitá-lo. E um resource sem determinada ação apareceria com botão morto. São causas diferentes e merecem tratamento visual diferente; o Console atual usa a mesma lista para as duas.

O ESTADO É DADO, A MÁQUINA É FUNÇÃO A máquina não guarda estado: ela responde o que é permitido a partir de um estado que vem de fora. Isso a torna testável por enumeração — todos os estados contra todos os resources — sem montar componente e sem simular API.

## 6.3 A matriz: a fonte única do que é permitido

A máquina do modo versionado é uma tabela. Cada linha é um estado, cada linha lista as ações permitidas naquele estado, e nada fora da tabela decide. É a única fonte — a barra de ações, o menu da versão e o cabeçalho leem dela.

| Estado | Ações permitidas | Editável |
| --- | --- | --- |
| draft | save · saveAndBuild · newVersionFrom · remove | sim |
| queued | cancelBuild | não |
| building | cancelBuild | não |
| ready | newVersionFrom · archive · remove · promote | não |
| active | newVersionFrom · archive · remove · promote · rollback | não |
| archived | newVersionFrom · remove | não |
| canceled | save · saveAndBuild · newVersionFrom · remove | sim |
| error | save · saveAndBuild · newVersionFrom · remove | sim |
| desconhecido | nenhuma | não |

POR QUE draft NÃO PODE SOFRER DEPLOY Porque promote não está na linha de draft. O botão não é renderizado — não existe desabilitado, não existe condicional na Shell, não existe verificação no componente. A ausência na tabela é o controle.

POR QUE UMA VERSÃO EM ready NÃO PODE MAIS SER ALTERADA Por dois controles independentes. isEditable(ready) é falso, então readOnly entra no ResourceContext e todo campo do editor fica desabilitado. E save não está na linha de ready, então não existe ação que persista. O primeiro impede digitar; o segundo impede gravar. Um só não bastaria.

[PROPOSTO] A matriz e os dois predicados TYPESCRIPT 1 // app/versioning/machine.ts — modulo puro: constantes e funcoes. 2 const STATE_ACTIONS: Record<VersionState, ActionKey[]> = { 3 draft: ['save', 'saveAndBuild', 'newVersionFrom', 'remove'], 4 queued: ['cancelBuild'], 5 building: ['cancelBuild'], 6 ready: ['newVersionFrom', 'archive', 'remove', 'promote'], 7 active: ['newVersionFrom', 'archive', 'remove', 'promote', 'rollback'], 8 archived: ['newVersionFrom', 'remove'], 9 canceled: ['save', 'saveAndBuild', 'newVersionFrom', 'remove'], 10 error: ['save', 'saveAndBuild', 'newVersionFrom', 'remove'] 11 } 12 13 const EDITABLE: VersionState[] = ['draft', 'canceled', 'error'] 14 15 export const versionMachine: StateMachine<VersionState> = { 16 initial: 'draft', 17 // Estado desconhecido devolve lista vazia, nunca a lista completa. 18 allowedActions: (s) => STATE_ACTIONS[s] ?? [], 19 isEditable: (s) => EDITABLE.includes(s) 20 }

A MÁQUINA É PORTEIRO, NÃO EXECUTOR A matriz diz o que pode ser oferecido; ela não faz a transição. Quem muda o estado é o backend — o cliente executa a ação, o serviço invalida o cache e o novo estado chega no refetch. Por isso a Shell nunca escreve estado, e por isso a validação no backend não é redundante: é a autoridade.

## 6.4 Como acrescentar uma ação nova

Este é o teste de extensibilidade: acrescentar uma ação não deve tocar Shell, resolver nem outros resources. São quatro passos, e todos ficam em lugares previsíveis.

| Passo | Onde | O que fazer |
| --- | --- | --- |
| 1. Nomear a ação | app/core/contracts | Acrescentar a chave ao union ActionKey. O compilador passa a exigir tratamento nos lugares que dependem dele. |
| 2. Declarar em que estados vale | app/versioning/machine.ts | Acrescentar a chave nas linhas da matriz onde a ação é permitida. Se não entrar em nenhuma linha, ela nunca aparece. |
| 3. Abrir espaço no contrato | app/core/contracts | Acrescentar o método opcional a ResourceCapabilities. Opcional porque nem todo resource vai implementar. |
| 4. Implementar onde existe | Adapter .vue do resource | Só nos resources que suportam. Quem não implementar não expõe a ação, sem configuração e sem condicional. |

| O que NÃO se toca | Por quê |
| --- | --- |
| DefaultShell e VersionShell | Elas leem a matriz e o objeto de capacidades; não enumeram ações. |
| ShellResolver e resolveMode | Decidem modo e Shell, não ações. |
| Outros resources | Não implementar é a declaração de que a ação não existe ali. |
| Rotas e middleware | Ação não é navegação. |

[PROPOSTO] Exemplo: acrescentar "duplicate" TYPESCRIPT 1 // 1. core/contracts/actions.ts 2 export type ActionKey = 'save' ¦ 'saveAndBuild' ¦ /* ... */ ¦ 'duplicate' 3 4 // 2. versioning/machine.ts — em quais estados faz sentido duplicar 5 ready: ['newVersionFrom', 'archive', 'remove', 'promote', 'duplicate'], 6 active: ['newVersionFrom', 'archive', 'remove', 'promote', 'rollback', 'duplicate'], 7 8 // 3. core/contracts/capabilities.ts (o contrato) 9 duplicate?(): Promise<{ id: Id }> 10 11 // 4. no Adapter do resource que suporta — so onde existe 12 duplicate: () => svc.duplicate(ref.versionId) 13 14 // Firewall nao implementa: o botao nunca aparece para Firewall. 15 // Nenhuma Shell foi alterada.

O QUE GARANTE QUE NINGUÉM CONTORNE A MATRIZ Um teste de enumeração: para cada estado e cada resource, comparar o conjunto de ações resolvido com o esperado. Como o cruzamento é função pura, o teste não monta componente nem simula API — e falha no CI se alguém acrescentar condicional dentro de uma Shell.

## 6.5 Na fundação: a presença do método é o registro

O resource entrega à Shell um objeto cujos métodos são as ações que ele sabe executar. Método presente significa capacidade existente; método ausente significa que aquela ação não existe para esse resource. Não há registro, não há nome solto, e o compilador verifica.

[PROPOSTO] O contrato de capacidades e o cruzamento TYPESCRIPT 1 // Opcional (?) significa: este resource pode nao implementar esta acao. 2 export interface ResourceCapabilities { 3 save(): Promise<void> 4 build?(): Promise<Job> 5 cancelBuild?(): Promise<void> 6 newVersionFrom?(): Promise<{ id: Id }> 7 archive?(comment: string): Promise<Job> 8 remove?(): Promise<void> 9 } 10 11 // O cruzamento que a Shell faz, agora verificavel em compilacao: 12 // o estado permite E o resource implementa. 13 export const availableActions = (state: State, caps: ResourceCapabilities): ActionKey[] => 14 allowedActions(state).filter((a) => typeof caps[a] === 'function')

POR QUE ISSO É MAIS FORTE QUE O BARRAMENTO Com nomes soltos, um erro de digitação ou um comando renomeado só aparece quando o usuário clica. Com métodos, o compilador recusa antes do build. O comportamento na tela é o mesmo; o que muda é quando o erro é descoberto.

O QUE NÃO MUDA O cruzamento entre estado e capacidade continua sendo a regra, e continua sendo falha fechada: estado desconhecido produz lista vazia de ações, nunca a lista completa. Essa é a decisão do Console atual que mais vale preservar.

# 7. Resolução do modelo de configuração

A escolha entre operar em v3, v4 ou v6 é resolvida uma vez, no bootstrap, e exposta por um acessor único. Nenhuma outra camada lê feature flag.

[PROPOSTO] Um flag string, um acessor, três consumidores TYPESCRIPT 1 export type ConfigurationModel = 'v3' ¦ 'v4' ¦ 'v6' 2 3 // Um unico flag, com valor de tres opcoes — nao duas booleanas independentes. 4 const details = client.getStringDetails('configuration-model', 'v3') 5 6 export const useConfigurationModel = () => ({ 7 model: details.value as ConfigurationModel, 8 isVersioned: details.value === 'v6', 9 evaluation: { variant: details.variant, reason: details.reason }, 10 })

| Consumidor | O que faz com o valor |
| --- | --- |
| Middleware de rota | Libera, nega ou normaliza rotas de versão. |
| Resolução de modo | Produz { mode: 'versioned' } apenas em v6. |
| Seleção de serviço | Escolhe a implementação do contrato para o modelo ativo. |

POR QUE UM FLAG COM VALOR, E NÃO DUAS BOOLEANAS Duas flags independentes produzem quatro combinações para três estados válidos, e no Console atual não existe exclusão mútua entre elas. Um flag com valor torna o estado inválido inexprimível na origem.

# 8. Credencial — três modos, um por constante

O Console atual não tem três formas alternativas de autenticar: tem três mecanismos que coexistem, e a combinação é decidida em tempo de build. Verificado no cliente HTTP:

[OBSERVADO] Cookie e header vão juntos, decididos no build TYPESCRIPT 1 // makeApi.js — os dois mecanismos na MESMA requisicao 2 delete axios.defaults.headers.common['Authorization'] 3 axios.defaults.withCredentials = true // cookie transportando o JWT 4 if (personalToken) { 5 axios.defaults.headers.common['Authorization'] = `token ${personalToken}` 6 } 7 8 // AxiosHttpClientAdapter.js — a decisao vem de variavel de BUILD, 9 // lida em escopo de modulo a cada requisicao. 10 axios = defaultApi(import.meta.env.VITE_PERSONAL_TOKEN)

| Mecanismo | O que é | Onde é colocado |
| --- | --- | --- |
| JWT | emitido por POST /token, renovado por POST /token/refresh | no corpo, na emissão |
| Cookie | transporta o JWT nas chamadas seguintes | withCredentials |
| Personal token | credencial independente do usuário, para automação | header Authorization |

## 8.1 Os três modos e a interface única

A configuração precisa expressar os três, e o híbrido é um deles de primeira classe — não um defeito a corrigir. Com hybrid como padrão, a primeira versão do Console novo se comporta como o atual; trocar para jwt depois é editar uma variável de ambiente, sem alterar telas, services ou guards.

[PROPOSTO] Uma constante, três valores, documentada no próprio arquivo TYPESCRIPT 1 // app/core/config/constants.ts 2 export const CREDENTIAL = { 3 /** 4 * Modo de transporte de credencial. 5 * origem: NUXT_PUBLIC_CREDENTIAL_MODE 6 * valores: 7 * 'hybrid' cookie com o JWT + Authorization quando houver personal 8 * token. Reproduz o comportamento atual do Console. 9 * 'jwt' somente JWT. Nenhum header Authorization. 10 * 'personal-token' somente Authorization. Sem cookie. Para CI e automacao. 11 * padrao: 'hybrid' permite migrar sem parada 12 */ 13 mode: 'hybrid' 14 } as const

[PROPOSTO] A interface que os três satisfazem TYPESCRIPT 1 export interface AuthStrategy { 2 attach(request: Request): Request // anexa cookie, header, ou ambos 3 resolveIdentity(): Promise<Identity> // claims do JWT: usuario, conta, permissoes 4 onUnauthorized(): Promise<void> // ponto unico de 401 5 login(credentials: Credentials): Promise<void> 6 logout(): Promise<void> 7 }

POR QUE jwt E NÃO session JWT foi criado para dispensar sessão no servidor: as claims estão dentro do token e nada é guardado do outro lado. Chamar o modo de session afirmaria o oposto do que o mecanismo faz. Pelo mesmo motivo o AppContext carrega identity, e não session — a identidade vem das claims, não de estado guardado.

## 8.2 bff-session: variante de transporte, não um quarto modo

Existe uma opção que troca uma propriedade por outra, e por isso não pertence à mesma lista. No bff-session o servidor guarda o JWT e emite um cookie httpOnly próprio, de modo que o JavaScript nunca alcança a credencial.

| Aspecto | jwt | bff-session |
| --- | --- | --- |
| Estado no servidor | nenhum | guarda o token |
| JWT alcançável por JavaScript | sim, com o cookie atual | não |
| Exige rota de servidor publicada | não | sim |
| Disponível no clone do repositório | sim | apenas se o operador publicar a rota |

O TRADE-OFF É EXPLÍCITO Adotar bff-session é abrir mão de stateless para tirar a credencial do alcance do JavaScript. Não é melhoria gratuita, é troca — e por isso fica como opção declarada, não como padrão.

O ACHADO DE SEGURANÇA DO MODO PADRÃO No Console atual a reescrita de cookie na borda descarta o atributo HttpOnly, então o JWT fica legível por JavaScript. Isso é consequência do modo híbrido tal como implantado hoje, não um defeito isolado. A variante bff-session remove essa exposição, porque o token deixa de estar no cookie que o JavaScript alcança.

## 8.3 O que muda em relação a hoje

| Hoje | Proposto | Marcação |
| --- | --- | --- |
| Decisão em variável de build, lida no adapter a cada requisição | Constante resolvida uma vez; o cliente HTTP recebe o modo e nunca lê ambiente | MODIFICAÇÃO |
| Mutação de axios.defaults por requisição | Nenhum estado global mutável; a credencial é anexada por requisição | MODIFICAÇÃO |
| Nenhum interceptor: o 401 só aparece ao navegar | Ponto único de 401 que invalida e leva ao login guardando a rota de retorno | MODIFICAÇÃO |
| Três mecanismos sem interface comum | AuthStrategy, com três implementações | NOVO |
| Cookie, JWT e personal token | Os mesmos três mecanismos — nada é removido | MANTIDO |

Quem consome depende apenas da interface: o cliente HTTP anexa a credencial, useAppContext expõe identidade, modelo e tema, e o guard de rota protege a navegação. Nenhum deles sabe qual modo está ativo.

# 9. Nuxt: rotas, middleware e resolução

A rota canônica do resource é a mesma nos dois modos. Rotas de versão existem apenas como extensão dela, e o middleware é o único responsável por permitir ou normalizar.

[PROPOSTO] Rotas e o middleware que resolve o modo TREE 1 /resources/:resource/:id -> modo default ou versioned 2 /resources/:resource/:id/versions -> lista de versoes (v6) 3 /resources/:resource/:id/versions/:vid -> editor de uma versao (v6) 4 /resources/:resource/:id/releases/new -> composicao de release (v6) 5 6 middleware/configuration-model.global.ts 7 le o modelo efetivo resolvido no bootstrap 8 rota de versao + modelo != v6 -> normaliza para a rota canonica 9 resource sem suporte no modelo -> estado "indisponivel neste modelo"

| Rota | Origem | Middleware | Shell |
| --- | --- | --- | --- |
| /login | core, estática | — pública | fora da AppShell — layout próprio |
| / | core, estática | auth.global | AppShell |
| /network-lists | gerada no build | auth.global | AppShell |
| /network-lists/:id | core | auth.global | ShellResolver decide |
| /network-lists/create | core | auth.global | DefaultShell, modo create |
| /api/auth/* | core, server routes | — é o servidor | — |

Um resource novo ganha as três rotas e o item de menu automaticamente, sem que ninguém edite um arquivo de router. Hoje existem dezesseis divisões de rota por feature flag no projeto, cada uma congelando a decisão na primeira navegação.

| Situação | Comportamento |
| --- | --- |
| Modelo v6 e resource versionado | VersionShell, modo versionado. |
| Modelo v3 ou v4 | DefaultShell, modo default. Rotas de versão normalizadas. |
| Deep link de versão em modelo não versionado | Normaliza para a rota canônica e informa, em vez de retornar erro. |
| Resource sem suporte no modelo ativo | Estado dedicado de indisponibilidade, com caminho de upgrade. Não é 404. |

# 10. O que herdamos do Console atual e o que mudamos

Esta seção existe para que nenhuma das trocas abaixo seja revertida por hábito. O Console atual pagou o custo de aprender cada uma delas.

## 10.1 Herdado do subsistema de versionamento

O versionamento é o único subsistema do Console com dono único, contrato explícito e enforcement automatizado. Estas decisões não são revisadas — são generalizadas.

| Decisão | Por que preservar |
| --- | --- |
| Interseção entre estado e capacidade | Um botão só existe se o estado permite e o resource implementa o método. Estado desconhecido produz lista vazia de ações, não a lista completa. |
| Máquina de estados como módulo puro | Sem framework e sem I/O: fonte única, testável, e estado desconhecido não gera ação. |
| Capability por configuração | Só as divergências são declaradas; nenhum fork do orquestrador. |
| Apresentação separada das regras | Barra de ações, cabeçalho e menu de linha não podem divergir. |
| Serviço como único dono do cache | Invalida após mutação e não invalida em erro. Fronteira limpa. |
| Gate de CI contra fork | Adicionar resource não altera o orquestrador — e isso é verificado, não combinado. |

## 10.2 Mudado

| No Console atual | No modo | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Barramento de comandos por string | Capacidades tipadas | A correção depende de detalhe de reatividade; erro só aparece em runtime. |
| Remount forçado por chave de versão | Parâmetros reativos | Remontar perde o estado da interface para contornar captura por valor. |
| Ações teleportadas para elementos por id | Região provida pelo layout | Acoplamento por id de DOM é invisível ao tipo e exige guarda de montagem. |
| Ação de deploy como comando vazio | Navegação fora do conjunto de capacidades | Uma ação sem efeito no domínio não é capacidade. |
| Duas variantes de tela de listagem | Uma | É a divergência que o framework existia para evitar. |
| Facade de sub-recurso manual | useResourceService genérico e extensões declaradas | A assinatura vazava e o caso difícil virou exceção. |
| Modo default sem modelo | DefaultShell simétrica | Sem anatomia comum, as duas experiências divergem. |
| Validação de precondição dentro do serviço | Precondição declarada na ação | O serviço não é o lugar de regra de interface. |

# 11. Plano, riscos e decisões

| Fase | Entrega |
| --- | --- |
| 1. Moldura | Nuxt, WebKit e AppShell única: sessão, navegação e região de ações saem das telas. |
| 2. Credencial | Os três modos por constante; fim do estado global no cliente HTTP. |
| 3. Contrato | ShellMode, ResourceRef, ResourceService e um serviço real de ponta a ponta. |
| 4. Modelo | OpenFeature, provider próprio e o acessor único. |
| 5. DefaultShell | Modo default com um resource migrado. |
| 6. VersionShell | Máquina de estados, capacidades tipadas e policy por estado. |
| 7. Simetria | O mesmo resource nos dois modos, com o mesmo editor. |
| 8. Sub-recursos | useResourceService em coleções aninhadas e a primeira extensão declarada. |
| 9. Release | Composição e promoção entre ambientes. |
| 10. Rollout | Migração por account, telemetria de variant e reason, e reversão. |

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Telas voltarem a montar o próprio chrome | AppShell provê a região de ações e a navegação; lint impede que view monte chrome. |
| Credencial voltar a ser estado global | Modo vem de constante; leitura de variável de ambiente fora de config proibida por lint. |
| Reintroduzir o barramento por hábito | Seção 10.2 como registro de decisão e revisão de arquitetura no primeiro resource. |
| A DefaultShell virar um caso especial de novo | Mesmo componente, máquina de estados injetada; teste que roda o mesmo editor nos dois modos. |
| Extensões de sub-recurso voltarem a ser improvisadas | Extensão sem tipo declarado falha no lint de contrato. |
| Duas fontes de verdade para o modelo | Um acessor; leitura direta de flag proibida por lint. |
| Migração parcial gerar experiência inconsistente | Migrar por resource e por account, com o estado de indisponibilidade explícito. |

## 11.1 Registro das decisões arquiteturais

Cada decisão abaixo segue o mesmo formato: título, status, o que foi decidido, como a escolha é aplicada, as consequências nos dois sentidos e o que foi recusado. Uma decisão pode ser recusada individualmente sem afetar as outras.

## ADR-01 Nuxt sim, Nuxt Layers não

| Item | Decisão |
| --- | --- |
| Título | Nuxt sim, Nuxt Layers não |
| Status | Decidida. |
| Decisão | Adotar Nuxt com renderização no servidor via Nitro. Não usar Nuxt Layers: core, versioning e resources são diretórios de uma mesma aplicação. |
| Mecanismo de seleção | Alias no vite/nuxt.config para cada módulo, e fronteira de import declarada em import/no-restricted-paths, verificada no CI. |
| Consequência positiva | A identidade e o flag são resolvidos no servidor, e a Shell é decidida antes de o HTML ser enviado. A fronteira entre módulos é verificada por lint, que é o mesmo mecanismo necessário com ou sem Layers. |
| Consequência negativa | Sem Layers, um segundo produto não consome o core por dependência declarada — precisaria de extração para pacote. |
| Alternativas rejeitadas | Nuxt Layers: o propósito declarado é compartilhar aplicações parciais entre projetos, a primitiva é sobrescrita de arquivo por precedência, e não há verificação em tempo de compilação contra imports entre layers. |

## ADR-02 Duas Shells sobre um contrato, com o modo como discriminante

| Item | Decisão |
| --- | --- |
| Título | Duas Shells sobre um contrato, com o modo como discriminante |
| Status | Decidida. |
| Decisão | DefaultShell e VersionShell satisfazem a mesma interface e recebem a máquina de estados como parâmetro. O modo de operação é um enum de três valores; a referência do resource é um objeto separado. |
| Mecanismo de seleção | resolveMode devolve o modo e o motivo; shellFor deriva a Shell do modo. Nenhuma outra camada decide. |
| Consequência positiva | O caminho de edição direta recebe o mesmo investimento e a mesma cobertura de testes do versionado. Acrescentar um modo é acrescentar um valor ao enum, e o compilador exige tratamento em cada ponto de uso. |
| Consequência negativa | Existe um componente a mais para manter em relação ao Console atual, que trata a edição direta como bloco de formulário. |
| Alternativas rejeitadas | Booleano isVersioned espalhado pelas chamadas; union de três formas misturando modo e identidade; uma Shell dedicada à criação. |

## ADR-03 Credencial como interface única, com três modos por constante

| Item | Decisão |
| --- | --- |
| Título | Credencial como interface única, com três modos por constante |
| Status | Decidida, com a variante bff-session em aberto. |
| Decisão | Uma interface AuthStrategy com três implementações: hybrid, jwt e personal-token. O modo ativo vem de constante de configuração. |
| Mecanismo de seleção | Constante lida uma vez no bootstrap. O cliente HTTP recebe o modo; nenhuma camada lê variável de ambiente fora do arquivo de configuração. |
| Consequência positiva | O modo hybrid reproduz o comportamento atual, então a migração não exige parada. Trocar de modo é editar uma variável, sem alterar telas, services ou guards. |
| Consequência negativa | Três implementações a manter, e o modo padrão mantém o JWT em cookie alcançável por JavaScript enquanto a reescrita na borda descartar o HttpOnly. |
| Alternativas rejeitadas | Escolha por variável de build mutando o cliente HTTP global; uma implementação única que obrigaria todos os consumidores a migrar de uma vez. |

## ADR-04 Ações derivadas de estado e de capacidade, sem barramento por nome

| Item | Decisão |
| --- | --- |
| Título | Ações derivadas de estado e de capacidade, sem barramento por nome |
| Status | Decidida. |
| Decisão | A matriz de estados é a fonte única do que é permitido. O resource expõe um objeto cujos métodos presentes são as ações que implementa. O conjunto visível é a interseção dos dois, filtrada por permissão. |
| Mecanismo de seleção | Módulo puro por Shell, sem framework e sem entrada e saída. Estado desconhecido devolve lista vazia. Teste de enumeração compara estado por resource com o esperado. |
| Consequência positiva | Erro de nome de ação passa a ser erro de compilação. Ação ausente e ação impedida passam a ter tratamento visual distinto. |
| Consequência negativa | Um descendente arbitrário não pode mais contribuir com um handler sem estar no contrato. |
| Alternativas rejeitadas | Barramento por nome de string, cuja correção depende do tipo de reatividade do registro; ação de navegação modelada como comando com função vazia. |

## ADR-05 URL como declaração, com uma fonte para o roteamento

| Item | Decisão |
| --- | --- |
| Título | URL como declaração, com uma fonte para o roteamento |
| Status | Decidida, com dependência do repositório de infraestrutura. |
| Decisão | O resource declara de qual serviço depende e qual recurso acessa. Um registro de serviços é a fonte única de base e contrato; as tabelas de roteamento de desenvolvimento e de produção passam a ser artefato gerado. |
| Mecanismo de seleção | Nenhum arquivo fora da configuração declara base ou prefixo, e nenhum arquivo de resource concatena caminho. O contrato vai no cabeçalho, declarado por serviço. |
| Consequência positiva | Elimina os sete mecanismos de prefixo e as oito formas de URL. A precedência invertida entre as duas tabelas deixa de ser conhecimento tácito. |
| Consequência negativa | A geração das tabelas cria acoplamento de build com o repositório de infraestrutura, e isso precisa ser acordado antes da fase 3. |
| Alternativas rejeitadas | Padronizar uma das sete formas existentes e documentar as outras; manter as duas tabelas escritas à mão com revisão manual. |

## ADR-06 schema valida e tipa; não descreve interface

| Item | Decisão |
| --- | --- |
| Título | schema valida e tipa; não descreve interface |
| Status | Decidida. |
| Decisão | O schema define validação e tipo do modelo de edição. Os campos, o layout e as condicionais de exibição são escritos em componente. |
| Mecanismo de seleção | O componente fino do resource passa o schema ao formulário. O componente de campos consome o formulário estabelecido acima dele. |
| Consequência positiva | Layout, campos dependentes, ajuda contextual e editores embutidos ficam onde são naturais, e não exigem escape hatch. |
| Consequência negativa | Mais linhas por resource do que um formulário gerado. |
| Alternativas rejeitadas | Gerar o formulário a partir do schema: atenderia os casos simples e exigiria escape hatch nos demais, criando dois modelos mentais no mesmo formulário. Somado a isso, o Design System está sendo definido agora. |

## 11.2 Decisões em aberto

| Decisão | O que falta | Bloqueia |
| --- | --- | --- |
| O eixo não é versão, são serviços | A subseção 1.4 mostra prefixos de serviço, hosts distintos e três declarações de versão em desacordo. Nem ConfigurationModel nem ApiGeneration descrevem o eixo. Confirmar com backend. | contratos, transforms, registro de serviços |
| Fase de avaliação do flag em SSR | Se o flag for avaliado no servidor, o valor chega decidido na hidratação. Se for no cliente, é preciso um estado de indefinição no primeiro render. | provider de flags, guard de rota |
| Adotar bff-session, e quando | Resolve o HttpOnly de imediato, mas exige rota de servidor publicada e abre mão de ausência de estado no servidor. | server/api/auth, guard de rota |
| Quando o catálogo do design system é consultado | Este documento assume consulta em tempo de autoria. Se a aplicação também consultar em execução, o catálogo passa a ser dependência de runtime. | Figura 2, skills, dependências da fundação |
| Extensões fora do CRUD | Reordenar, mover de fase e publicar em lote não cabem na fachada de cinco métodos. | contratos de sub-recurso |

[PROPOSTO] Fronteira por alias e lint, não por Layer TYPESCRIPT 1 // nuxt.config.ts 2 export default defineNuxtConfig({ 3 alias: { 4 '@core': fileURLToPath(new URL('./app/core', import.meta.url)), 5 '@versioning': fileURLToPath(new URL('./app/versioning', import.meta.url)), 6 '@resources': fileURLToPath(new URL('./app/resources', import.meta.url)) 7 } 8 }) 9 10 // eslint.config.js — o guardrail real, quebra o build no CI 11 'import/no-restricted-paths': ['error', { zones: [ 12 { target: './app/core', from: './app/versioning' }, 13 { target: './app/core', from: './app/resources' }, 14 { target: './app/resources', from: './app/versioning' } 15 ]}]

SÍNTESE Versioning é um modo, não um caminho. Uma anatomia de Shell parametrizada pela máquina de estados, um contrato de serviço ligado ao modo, e um único acessor para o modelo de configuração. O Console atual mostrou quais decisões preservar e quais trocar.

# 12. Exemplos de implementação

As seções anteriores descrevem contratos. Esta mostra o que efetivamente se escreve para colocar um resource no ar — e o que não se escreve. Três exemplos, escolhidos porque cada um prova uma coisa diferente: Application é o caso completo, Firewall prova que acrescentar um resource é cópia, e Network List mostra a única forma suportada de divergir.

## 12.1 A composição do Console atual, que é o ponto de partida

O Console atual já resolveu a parte difícil: um scaffold genérico recebe o componente fino do resource e a lista de abas como dados, e a Shell nunca importa nada de resource. Esta seção parte dessa estrutura; o que muda está marcado.

[HOJE] A composição real, verificada em VersionEditorTabsShell.vue TREE 1 VersionEditorTabsShell generico, em templates/version-shell-block/ 2 props: adapter, tabs[], useVersionQuery, resource, resourceType, bare 3 ¦ 4 \-- VersionShell generico: estado, acoes, contexto, overlay 5 ¦ 6 \-- <component :is="adapter"> o fino do resource, ENTRA POR PROP 7 ¦ 8 \-- TabView dirigido por tabs[], ENTRA POR PROP

POR QUE ISSO JÁ ESTÁ CERTO O específico do resource entra como dado, não como import. O scaffold recebe um componente numa prop e um array de descritores de aba noutra. É por isso que a Shell não conhece resource: ela nunca importa nada dele. A prop bare já cobre o resource que não tem abas.

CORREÇÃO DE ROTA DESTE DOCUMENTO As versões anteriores desta seção propunham artefatos que não existem no Console atual — ApplicationForm.vue, ApplicationFields.vue, capabilities.ts e support.ts como arquivos separados. Eram invenção, e foram removidos. O que segue usa a estrutura e os nomes que já estão em produção, com as mudanças marcadas uma por uma.

## 12.2 O que muda para atender as duas Shells

Uma linha. O scaffold deixa de montar sempre a VersionShell e passa a montar a Shell derivada do modo. Todo o resto da composição continua igual.

[MODIFICAÇÃO] A única mudança estrutural no scaffold VUE 1 <!-- HOJE --> 2 <VersionShell :use-version-query="useVersionQuery" :resource-id="resourceId" ...> 3 <component :is="adapter" :resource="resource" :version-id="versionId"> 4 5 <!-- PROPOSTO --> 6 <component :is="shellFor(mode)" :mode="mode" :resource-ref="resourceRef" ...> 7 <component :is="adapter" :resource="resource" :mode="mode" :resource-ref="resourceRef">

Intenção: a DefaultShell entra como irmã da VersionShell, satisfazendo a mesma interface. O adapter e as abas do resource funcionam nas duas sem alteração, porque eles já não conhecem a Shell que os envolve — recebem contexto.

| Peça genérica | Hoje | Proposto | Marcação |
| --- | --- | --- | --- |
| scaffold | VersionEditorTabsShell | ResourceShellScaffold | RENOMEADO |
| casca versionada | VersionShell | VersionShell | MANTIDO |
| casca direta | não existe; edição direta usa bloco de formulário legado | DefaultShell | NOVO |
| chrome da tela | VersionEditScreen | ResourceEditScreen | RENOMEADO |
| matriz de estados | version-machine.js | igual, mais uma máquina trivial para o modo default | MANTIDO |
| listagem de versões | VersionListDataView | igual | MANTIDO |

POR QUE RENOMEAR O SCAFFOLD Intenção: o nome atual afirma que ele monta a VersionShell, e depois da mudança isso deixa de ser verdade. Nome que mente sobre o que o componente faz é o começo da divergência. Nenhuma outra razão — o comportamento é o mesmo.

## 12.3 Application, na estrutura do Console atual

Cinco artefatos por resource, todos com nome já existente no projeto ou derivado dele.

[PROPOSTO] Estrutura de um resource, partindo do que existe TREE 1 app/resources/applications/ 2 +-- application-service.ts estende a classe base; URL por geracao MANTIDO 3 +-- application-transform.ts transformadores puros de payload RENOMEADO 4 +-- ApplicationAdapter.vue useForm + capacidades. Template: <slot> RENOMEADO 5 +-- ApplicationEditorTabs.vue fornece adapter e tabs[] ao scaffold MANTIDO 6 \-- FormFieldsApplication.vue os campos MANTIDO 7 8 app/core/ NAO MUDA ao acrescentar um resource 9 app/versioning/ NAO MUDA ao acrescentar um resource

| Artefato | Origem do nome | Marcação e motivo |
| --- | --- | --- |
| application-service.ts | hoje: edge-app-version-service.js | MANTIDO. Perde o infixo version porque passa a servir os dois modos. |
| application-transform.ts | hoje: edge-app-version-adapter.js | RENOMEADO. Intenção: hoje a palavra adapter nomeia duas coisas — o transformador de payload e o componente fino. Dar dono único à palavra evita a colisão que já existe. |
| ApplicationAdapter.vue | hoje: ApplicationVersionAdapter.vue | RENOMEADO. Perde version porque serve as duas Shells. Continua com vinte e cinco linhas e template só com slot. |
| ApplicationEditorTabs.vue | hoje: VersionEditorTabs.vue | MANTIDO em forma e papel: fornece adapter, tabs e a query ao scaffold. |
| FormFieldsApplication.vue | hoje: FormFieldsEditEdgeApplications.vue | MANTIDO. A convenção FormFields existe em sessenta e dois arquivos do projeto; não se cria uma segunda. |

[PROPOSTO] ApplicationAdapter.vue — o fino, como já é hoje VUE 1 <script setup lang="ts"> 2 import * as yup from 'yup' 3 import { useResourceFormAdapter } from '@core/shells/use-resource-form-adapter' 4 import { applicationService } from './application-service' 5 6 const props = defineProps<{ resource: Object; mode: ShellMode; resourceRef: ResourceRef }>() 7 8 // Mesmo papel do useVersionFormAdapter de hoje: useForm + as capacidades. 9 // Recebe target em vez de resourceId e versionId separados. 10 useResourceFormAdapter({ 11 resource: () => props.resource, 12 mode: () => props.mode, 13 resourceRef: () => props.resourceRef, 14 service: applicationService, 15 validationSchema: yup.object({ name: yup.string().required() }) 16 }) 17 </script> 18 19 <template><slot /></template>

O QUE O ADAPTER NÃO FAZ Não renderiza, não escolhe Shell, não lê feature flag, não monta URL. Ele existe para ocupar posição na árvore: é ali que o formulário é estabelecido, e por isso os campos abaixo conectam sozinhos. Vinte e cinco linhas, como já é hoje.

[PROPOSTO] ApplicationEditorTabs.vue — alimenta o scaffold com dados VUE 1 <script setup lang="ts"> 2 // As abas sao DADOS. O scaffold nao sabe quantas sao nem o que fazem. 3 const facades = useBoundFacades(props.mode, props.resourceRef) // sub-recursos ligados ao modo 4 5 const tabs = computed(() => [ 6 { label: 'Main Settings', component: FormFieldsApplication }, 7 { label: 'Cache Settings', component: CacheSettingsListView, props: { service: facades.cache } }, 8 { label: 'Rules Engine', component: RulesEngineListView, props: { service: facades.rules } } 9 ]) 10 </script> 11 12 <template> 13 <ResourceShellScaffold 14 :mode="mode" :resource-ref="resourceRef" 15 :adapter="ApplicationAdapter" 16 :tabs="tabs" 17 :resource="application" 18 /> 19 </template>

AS ABAS SÃO UMA PROP, NÃO CÓDIGO DENTRO DO SCAFFOLD O scaffold recebe o array de abas numa prop, itera e monta o que vier. Ele não sabe quantas abas existem, quais componentes elas carregam, nem se há sub-recursos. Application passa quatro entradas; Network List passa uma. O código do scaffold é o mesmo nos dois casos, linha por linha.

A CONSEQUÊNCIA MEDÍVEL Acrescentar um resource não altera nenhum arquivo de app/core nem de app/versioning. O Console atual já tem um teste que verifica isso: ele falha quando um resource novo modifica um arquivo do framework. O teste continua no alvo.

## 12.4 Resource sem abas

Não precisa de artefato novo. O scaffold já tem a prop bare, e o resource passa uma única entrada de aba ou nenhuma.

[HOJE] O caminho simples já existe VUE 1 <ResourceShellScaffold 2 :mode="mode" :resource-ref="resourceRef" 3 :adapter="NetworkListAdapter" 4 :tabs="[{ label: 'Settings', component: FormFieldsNetworkList }]" 5 bare 6 />

POR QUE NÃO CRIEI UMA VARIANTE O Console atual tem duas variantes da tela de listagem: uma escrita dentro da view, outra por composable. As duas fazem a mesma coisa e divergiram com o tempo. Uma segunda forma de montar a tela recriaria essa divergência, então o caso sem abas usa o mesmo scaffold com a prop bare.

## 12.5 Firewall — a prova de que é cópia

Firewall é estruturalmente idêntico a Application: existe nas três gerações, é versionado em v6, é deployável. A ausência de diferença é o resultado esperado: o padrão só está pronto quando acrescentar um resource não exige decidir nada de novo.

O que muda, exaustivamente:

| Artefato | O que muda em relação a Application |
| --- | --- |
| application-service.ts | A URL base de cada geração. |
| application-transform.ts | O mapeamento de payload do domínio. |
| Adapter .vue | O service importado e o schema de validação. Vinte e cinco linhas iguais. |
| EditorTabs .vue | Quais abas e quais sub-recursos, se houver. |
| FormFields .vue | Os campos e o layout. |

[PROPOSTO] firewalls/api.ts — a única diferença real TYPESCRIPT 1 const adapter = createResourceAdapter<FirewallDto, Firewall>({ 2 toEntity: (dto) => ({ id: dto.id, name: dto.name, domains: dto.domains ?? [] }), 3 toPayload: (m) => ({ name: m.name, domains: m.domains }) 4 }) 5 6 export const firewallApi = { 7 v3: { base: 'v3/edge_firewall', adapter }, 8 v4: { base: 'v4/workspace/firewalls', adapter }, 9 v6: { base: 'v4/workspace/firewalls', adapter } 10 } satisfies Record<ConfigurationModel, ApiBinding<Firewall>>

O TESTE DO PADRÃO Firewall não altera nenhuma linha de app/core nem de app/versioning. Nenhuma Shell é tocada, nenhuma rota é escrita à mão, nenhuma flag é consultada. É isso que o lint de fronteira garante no CI: se acrescentar um resource exigir mexer em código compartilhado, o build quebra.

## 12.6 Network List — a única forma suportada de divergir

Nem todo resource versionado é deployável. No Console atual, Function, Network List e WAF são versionados mas não têm deploy, promote nem rollback — e essa divergência é declarada por configuração, sem bifurcar a Shell. Aqui, ela é declarada pela ausência dos métodos.

[PROPOSTO] NetworkListAdapter.vue — versionado, não deployável TYPESCRIPT 1 // Mesmo useResourceFormAdapter de Application. O que muda e o conjunto 2 // de capacidades que ele expoe para o modo versionado. 3 useResourceFormAdapter({ 4 resource: () => props.resource, 5 mode: () => props.mode, 6 resourceRef: () => props.resourceRef, 7 service: networkListService, 8 validationSchema: yup.object({ name: yup.string().required() }), 9 capabilities: (target, svc, form) => ({ 10 save: () => svc.saveDraft(form.values), 11 build: () => svc.build(), 12 cancelBuild: () => svc.cancelBuild(), 13 newVersionFrom: () => svc.createVersion({ from: ref.versionId }), 14 archive: (comment) => svc.archive({ comment }), 15 remove: () => svc.remove(ref.versionId) 16 // Sem promote. Sem rollback. Nao existem para este resource. 17 }) 18 })

| Superfície | Application | Network List | Como a diferença é obtida |
| --- | --- | --- | --- |
| Botão Deploy no header | aparece | não aparece | promote ausente do objeto de capacidades |
| Rollback no menu da versão | aparece | não aparece | rollback ausente |
| Save, build, archive | aparecem | aparecem | métodos presentes nos dois |
| Código de Shell alterado | nenhum | nenhum | a VersionShell não sabe a diferença |

A AUSÊNCIA É A DECLARAÇÃO — E É VERIFICÁVEL A VersionShell cruza o que o estado permite com o que o resource implementa. Se promote não existe no objeto, o botão não é renderizado — sem condicional, sem flag, sem entrada de configuração. E um teste que enumere estado × resource cobre isso sem montar tela, porque o cruzamento é função pura.

## 12.7 O rastro completo: do flag ao editor

Com os três resources no lugar, este é o caminho que uma requisição percorre. Cada etapa tem um dono e acontece uma vez.

[PROPOSTO] 1 — o flag, avaliado uma vez no bootstrap TYPESCRIPT 1 // app/core/flags/provider.ts — o unico arquivo que le feature flag. 2 const details = client.getStringDetails('configuration-model', 'v3') 3 4 appContext.model = details.value as ConfigurationModel // 'v3' ¦ 'v4' ¦ 'v6' 5 appContext.evaluation = { variant: details.variant, reason: details.reason }

[PROPOSTO] 2 — resolveMode: função pura, devolve modo e motivo TYPESCRIPT 1 export const resolveMode = ( 2 ctx: AppContext, 3 support: ResourceSupport, 4 params: { id?: Id; versionId?: Id } 5 ): { mode: ShellMode; reason: string } => { 6 if (!params.id) return { mode: 'create', reason: 'creating' } 7 8 if (!support.versionedIn.includes(ctx.model)) 9 return { mode: 'default', reason: 'model-unsupported' } 10 11 if (!ctx.identity.permissions.can('resource:versioning:read')) 12 return { mode: 'default', reason: 'permission-denied' } 13 14 return { 15 mode: 'versioned', 16 reason: 'versioning-enabled' 17 } 18 }

[PROPOSTO] 3 — ShellResolver: aplica o resultado e monta VUE 1 <script setup lang="ts"> 2 const ctx = useAppContext() 3 const { mode, reason } = resolveMode(ctx, supportOf(props.resource), useRoute().params) 4 5 // A Shell e DERIVADA do tipo do modo. Nao ha segunda decisao. 6 const shell = computed(() => shellFor(mode)) 7 8 track('shell.resolved', { resource: props.resource, mode, reason }) 9 </script> 10 11 <template> 12 <component :is="shell" :mode="mode" :resource-ref="resourceRef"> 13 <component :is="editorOf(props.resource)" /> 14 </component> 15 </template>

| Etapa | Quem decide | Resultado | Quantas vezes |
| --- | --- | --- | --- |
| Avaliar o flag | provider OpenFeature | model: 'v3' ¦ 'v4' ¦ 'v6' | uma vez, no bootstrap |
| Compor o contexto | AppShell | AppContext: sessão, modelo e tema | refeito na troca de conta |
| Resolver o modo | resolveMode(), função pura | ShellMode e o motivo | a cada abertura de resource |
| Montar a Shell | ShellResolver | DefaultShell ou VersionShell | derivado do modo, sem nova decisão |
| Compor as ações | a Shell | estado ∩ capacidades do resource | recomputado a cada mudança de estado |
| Renderizar o editor | o resource | o mesmo componente nos três modos | agnóstico do modo |

ONDE A FEATURE FLAG É LIDA Em um único arquivo: o provider do OpenFeature, no bootstrap. Nem resolveMode, nem ShellResolver, nem as Shells, nem os services, nem as capacidades, nem os editores leem flag. Todos consomem o modelo já resolvido no AppContext. No Console atual a mesma flag é lida por quatro padrões diferentes, com duas fontes de verdade que dessincronizam.

O MOTIVO VAI PARA A TELEMETRIA resolveMode devolve o modo e a razão. A razão não altera a interface — é registrada. Isso permite responder "por que este cliente viu a tela default?" sem reproduzir o estado da conta: creating, model-unsupported, permission-denied ou versioning-enabled.

# 13. Confronto com o Console atual

Esta seção existe para eliminar ambiguidade. Para cada peça, o que o Console atual tem, o que este documento propõe, e a marcação. Nada fica implícito.

| Marcação | Significado |
| --- | --- |
| MANTIDO | Igual ao Console atual, em forma e nome. Não reabrir. |
| RENOMEADO | Mesmo comportamento; o nome muda por um motivo declarado. |
| NOVO | Não existe hoje. Necessário para atender o modo default. |
| MODIFICAÇÃO | O comportamento muda. Cada uma tem justificativa própria. |

## 13.1 Mantido — a base que já funciona

| Peça | Por que preservar |
| --- | --- |
| Interseção entre estado e capacidade registrada | Um botão só existe se o estado permite e o resource implementa o método. Estado desconhecido produz lista vazia de ações, não a lista completa. |
| Máquina de estados como módulo puro | Sem framework e sem I/O. Fonte única, e estado desconhecido não gera ação. |
| Matriz STATE_ACTIONS como fonte única | Barra de ações, cabeçalho e menu da linha leem da mesma tabela e não podem divergir. |
| Capability por configuração, não por fork | Só as divergências são declaradas; nenhum ramo no orquestrador. |
| Scaffold que recebe adapter e abas como props | É o que faz a Shell não conhecer resource. A peça central, e já está pronta. |
| Serviço como único dono do cache | Invalida após mutação e não invalida em erro. |
| Convenção FormFields | Sessenta e dois arquivos no projeto. Criar uma segunda convenção para campos seria divergência gratuita. |
| Gate de CI contra fork | Resource novo não altera o framework, e isso é verificado — não combinado. |

## 13.2 Renomeado — mesma coisa, nome ajustado

| Hoje | Proposto | Intenção |
| --- | --- | --- |
| VersionEditorTabsShell | ResourceShellScaffold | O nome afirma que monta a VersionShell. Depois de servir as duas Shells, isso deixa de ser verdade, e nome que mente é o começo da divergência. |
| ApplicationVersionAdapter.vue | ApplicationAdapter.vue | Perde version porque passa a servir os dois modos. Forma e tamanho iguais. |
| edge-app-version-adapter.js | application-transform.ts | Hoje adapter nomeia duas coisas: o transformador de payload e o componente fino. Dar dono único à palavra elimina uma colisão que já existe hoje. |
| edge-app-version-service.js | application-service.ts | Perde version pelo mesmo motivo do adapter. |
| VersionEditView / VersionEditScreen | ResourceEditScreen | Serve os dois modos. |

## 13.3 Novo — o que não existe hoje

| Peça | Por que é necessária |
| --- | --- |
| DefaultShell | Hoje a edição direta usa um bloco de formulário legado, sem estado, sem policy e sem anatomia comum. Sem um componente irmão da VersionShell, cada correção precisa ser feita duas vezes, em bases de código diferentes. |
| ShellMode | Substitui o par resourceId e versionId espalhado em assinaturas. Torna inexprimível o estado inválido "versionado sem versão" e é o que a Shell deriva. |
| resolveMode e shellFor | Concentram num só lugar a decisão que hoje vive em três: guard de rota, ternário no import e switch de serviços. |
| AppContext com OpenFeature | Uma fonte de sessão, permissões, modelo e tema. Hoje há duas fontes que dessincronizam, e a mesma flag é lida por quatro padrões. |
| AuthStrategy | Hoje três mecanismos coexistem sem interface comum, combinados por variável de build que muta estado global do cliente HTTP. |
| Máquina trivial do modo default | Para a DefaultShell ser parametrizada e não um caso especial. |

## 13.4 Modificação — o comportamento muda

Estas são as únicas em que discordo do Console atual. Cada uma com o motivo e o custo.

| Hoje | Proposto | Motivo | Custo aceito |
| --- | --- | --- | --- |
| Barramento de comandos por nome de string | Objeto de capacidades tipado | A correção depende de um detalhe de reatividade que o próprio Console documenta como armadilha: trocar o tipo inverte o gate e o formulário válido fica com o botão desabilitado. E emitir um nome sem quem atenda só falha executando. | Perde-se a possibilidade de qualquer descendente contribuir com um handler. |
| Remount forçado por chave de versão | Parâmetros reativos | O remount existe para contornar captura de identificadores por valor na montagem, e custa o estado da interface — abas voltam ao início. | Exige atenção para que nada capture identificador por valor. |
| Ações teleportadas para elementos por id de DOM | Região provida pelo layout | Acoplamento por id é invisível ao tipo e exige guarda de montagem. | A região passa a ser responsabilidade do layout. |
| Ação de deploy como comando com função vazia | Navegação fora do conjunto de capacidades | Uma ação sem efeito no domínio não é capacidade, e o significado dela fica em três arquivos. | A barra precisa distinguir ação de navegação. |
| Duas variantes de tela de listagem | Uma, com a prop bare para o caso simples | É a divergência que o framework existe para evitar. | Uma das duas telas precisa ser migrada. |
| Comment obrigatório validado dentro do serviço | Precondição declarada na ação | O serviço não é lugar de regra de interface. | Precisa de um lugar para declarar precondição. |

COMO LER ESTA SEÇÃO O que está em 13.1 não deve ser rediscutido: já foi provado em produção. O que está em 13.4 são as seis discordâncias, e cada uma pode ser recusada individualmente sem afetar o resto do desenho — nenhuma delas é pré-requisito de outra.

O QUE ESTE DOCUMENTO JÁ AFIRMOU E ESTAVA ERRADO Versões anteriores propuseram artefatos inexistentes no Console atual — Form e Fields como componentes separados, capabilities e support como arquivos próprios — e chegaram a sugerir que a Shell construísse o formulário. Tudo removido. O registro fica para que a mesma proposta não volte por esquecimento: a Shell é dona do lugar do formulário na árvore, não da sua construção.

# 14. Repositório aberto e whitelabel

O repositório é de código aberto e precisa permitir whitelabel. Isso não é só licença: é restrição de desenho. Nada específico da Azion, do time ou do ambiente pode estar cravado no código, e o deploy vive em outro repositório, com infraestrutura como código.

POR QUE ISSO TESTA A ARQUITETURA Se uma constante não puder ser externalizada com valor de exemplo, é porque existe regra de negócio escondida onde deveria haver configuração. A exigência do whitelabel funciona como verificação: o que não sai para constante é acoplamento que ninguém tinha declarado.

## 14.1 O que não entra neste repositório

| Fora | Onde vive | Por quê |
| --- | --- | --- |
| Deploy e infraestrutura | repositório de IaC | Ambiente e provisionamento não são código de aplicação. |
| Segredos e credenciais | ambiente do operador | Nunca versionados. |
| Endpoints internos cravados | constante com valor padrão | Um fork precisa apontar para a própria API. |
| Regras de processo do time | fora do repositório | Formato de commit, nome de branch e política de revisão são do time, não da arquitetura. Um fork não herda o processo da Azion. |
| Rota de servidor de credencial | opcional, publicada pelo operador | A variante bff-session depende dela; sem ela o modo padrão continua funcionando. |

## 14.2 A regra das constantes

Toda variável tem quatro coisas no mesmo lugar: valor padrão, origem, valores possíveis e comentário. Sem isso, quem clona precisa ler o código para descobrir o que configurar.

[PROPOSTO] O formato obrigatório TYPESCRIPT 1 // app/core/config/constants.ts 2 3 export const API = { 4 /** 5 * Base da API da plataforma. 6 * origem: NUXT_PUBLIC_API_BASE 7 * exemplo: 'https://api.azion.com' ¦ 'https://api.meudominio.com' 8 * padrao: '' vazio falha no bootstrap com mensagem explicita, 9 * em vez de apontar para um host de terceiro em silencio. 10 */ 11 base: '', 12 13 /** 14 * Modelo de configuracao quando nao houver flag avaliada. 15 * origem: NUXT_PUBLIC_DEFAULT_CONFIGURATION_MODEL 16 * valores: 'v3' ¦ 'v4' ¦ 'v6' 17 * padrao: 'v3' o mais conservador 18 */ 19 defaultModel: 'v3' 20 } as const

POR QUE O PADRÃO DA BASE É VAZIO Um valor padrão apontando para a API da Azion faria um fork mal configurado enviar dados para infraestrutura de terceiro sem avisar. Vazio falha no bootstrap com mensagem clara. Falha explícita é preferível a comportamento silencioso.

O arquivo de exemplo de ambiente é artefato de primeira classe, não conveniência: ele é a documentação executável do whitelabel.

[PROPOSTO] .env.example — comentado, versionado TREE 1 # ---- API da plataforma ---------------------------------------------------- 2 # Obrigatorio. Sem isso a aplicacao falha no bootstrap. 3 NUXT_PUBLIC_API_BASE=https://api.exemplo.com 4 5 # ---- Credencial ----------------------------------------------------------- 6 # hybrid ¦ jwt ¦ personal-token 7 # hybrid reproduz o comportamento do Console atual. 8 NUXT_PUBLIC_CREDENTIAL_MODE=hybrid 9 10 # Somente no modo personal-token. Nunca versionar valor real. 11 NUXT_PERSONAL_TOKEN= 12 13 # ---- Modelo de configuracao ---------------------------------------------- 14 # v3 ¦ v4 ¦ v6 — usado quando nao houver flag avaliada. 15 NUXT_PUBLIC_DEFAULT_CONFIGURATION_MODEL=v3 16 17 # ---- Feature flags ------------------------------------------------------- 18 # Endpoint OFREP, se houver. Vazio usa os valores padrao dos flags. 19 NUXT_PUBLIC_OFREP_URL=

## 14.3 Guardrails: arquitetura fica, processo sai

O corte é este: regra que valida a arquitetura fica no repositório, porque um fork quer herdá-la. Regra que valida o processo do time sai, porque um fork tem outro processo.

| Guardrail | O que verifica | Fica? |
| --- | --- | --- |
| Lint de fronteira de import | core nunca importa domínio; resource não importa resource. | sim |
| Teste de enumeração estado × ações | A matriz é a única fonte; nenhuma Shell tem condicional por resource. | sim |
| Checagem de constante sem documentação | Toda constante exportada tem padrão, origem e valores possíveis. | sim |
| Checagem de leitura de ambiente fora de config | Nenhum arquivo além de config lê variável de ambiente. | sim |
| Teste de ausência de chunk com modo direto | Nada de versioning é baixado quando o modo não é versionado. | sim |
| Formato de mensagem de commit | convenção de escrita do time. | não |
| Nome de branch e política de revisão | processo interno. | não |

O HOOK VALIDA A ARQUITETURA, NÃO O AUTOR Um hook de pre-commit que roda lint de fronteira e o teste de enumeração é bem-vindo no repositório aberto: ele protege invariantes. Um hook que exige prefixo em mensagem de commit impõe processo, e um fork o remove na primeira semana.

## 14.4 CLAUDE.md e skills

O mesmo filtro se aplica à documentação para agentes. Arquitetura entra; processo não.

| Entra no CLAUDE.md | Não entra |
| --- | --- |
| A direção de dependência entre módulos e o que o lint bloqueia. | Como abrir pull request. |
| Que a matriz de estados é a única fonte de ações. | Quem revisa o quê. |
| Que nenhum arquivo além de config lê ambiente. | Cadência de release. |
| Que o editor não importa service nem lê flag. | Nome de branch. |
| Onde consultar o catálogo de componentes. | Ferramenta de gestão de tarefas. |

As skills são procedimentos executáveis, uma por tarefa recorrente. Cada uma nomeia os artefatos a criar, a ordem, e o guardrail que verifica o resultado.

| Skill | O que cobre | Verificação |
| --- | --- | --- |
| Criar um service de resource | Declaração da API por geração, transform de payload, e o service que estende a base. | Lint de fronteira e teste do transform. |
| Criar uma ação no Shell | Nomear no union, declarar nas linhas da matriz, abrir método opcional no contrato, implementar no Adapter do resource que suporta. | Teste de enumeração estado × ações. |
| Criar um resource completo | Os artefatos da seção 12, na ordem, mais a rota e o item de navegação. | Gate de CI: nenhum arquivo compartilhado alterado. |
| Usar componentes do design system | Consultar o catálogo por MCP, nunca escrever primitive à mão, nunca duplicar token. | Lint que proíbe cor e tipografia fora de token. |

POR QUE A SKILL DE COMPONENTES CONSULTA, EM VEZ DE LISTAR Uma lista de componentes escrita à mão fica desatualizada a cada release do design system. O catálogo por MCP é gerado do próprio pacote, então a skill ensina a consultar. Pelo mesmo motivo, os exemplos de campo neste documento são ilustrativos: a API real dos componentes é a do catálogo, não a que está escrita aqui.

SUPOSIÇÃO A CONFIRMAR — QUANDO O CATÁLOGO É CONSULTADO Este documento assume que o catálogo por MCP é ferramenta de autoria: consultado enquanto se escreve o código, ausente da aplicação em execução. Se a aplicação também consultar em runtime, ele passa a ser dependência de execução e precisa constar entre as dependências da fundação, com política de cache e comportamento quando estiver indisponível.